Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 25.01.2023 | | |
| Mattino | - | Pomeriggio | 12:30 – 14:00  14:15 - 15:45 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 12:30 – 12:50 🡪 Ripresa del lavoro correggendo problemi con gli accessi alle pagine  12:50 – 13:05 🡪 Valutazione progetto 1° semestre  13:05 – 13:55 🡪 Blocco accesso a pagine esplorazione e utente. Admin incluso  13:55 – 14:00 🡪 Diario  14:15 – 15:30 🡪 Ricerca per nome e cognome nella pagina esplorazione  15:30 – 15:40 🡪 Diario e problemi  15:40 – 15:45 🡪 Chiusura lavori |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi riprendo il lavoro dopo due giorni di assenza per motivi medici. Ho comunque tempo per continuare il lavoro. Oggi ho inizialmente modificato un po’di elementi in più pagine per limitare le azioni di un utente una volta loggato, oppure se non ha accesso ad una pagina. Per farlo ho usato il classico approccio di verificare la correttezza delle variabili di sessione, settate da me facendo della *query*. Ho dovuto correggere un paio di bug in questi blocchi, dato che l’admin non aveva accesso alla pagina esplorativa, in quanto non approvato. Ho inoltre bloccato la possibilità all’admin di iscriversi al campo.  Ho implementato la ricerca di un utente per nome e cognome, ho avuto dei problemi con il meccanismo di passaggio dei dati dal controller alla view a viceversa, non capivo il motivo ma **con l’aiuto di Macio** ho risolto. Dovevo cambiare la sinstassi di passaggio di dati, usando:          return view('Campo-estivo.Esplora', ['searchedUser' => $searchedUser]);  Devo aggiungere un campo alla persona, la mansione: è nel form ed ha senso che sia lì. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in tempo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare pagina esplorativa  Aggiunta mansione  Includere funzione per pulizia dati in utente? |