Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 31.01.2023 | | |
| Mattino | 08:20 – 09:50  10:05 – 11:35 | Pomeriggio | - |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20 – 09:05 🡪 Imbastita visita alla pagina utenti  09:05 – 09:10 🡪 Diario  09:10 – 09:40 🡪 Sistemato le pagine e aggiunto dei collegamenti utili nei menu  09:40 – 09:50 🡪 Diario e consultazione Gantt  10:05 – 10:55 🡪 Tabella dell’utente dopo la pagina esplora modificabile  10:55 – 11:10 🡪 Tabella in pagina personale modificabile  11:10 – 11:20 🡪 Revisione permessi modifica  11:20 – 11:35 🡪 Diario e chiusura lavori |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Alla fine sono riuscito a risolvere parzialmente il problema delle *routes* di ieri. Dico parzialmente perché ho adottato una soluzione non esattamente elegante, includere un parametro inutile che non fa nulla, se non distinguere le due *routes*.  Ho reso, usando l’attributo *contenteditable,* alcuni dati della tabella personale degli altri utenti modificabili. Per i campi come la data di nascita ho previsto di inserire invece un campo “data”.  Non tutti i dati sono modificabili chiaramente, per motivi di sicurezza. Inoltre solo l’admin può modificare i dati di altri utenti oltre ai propri.  Ho previsto anche un bottone per il salvataggio dei dati |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono nei tempi previsti, anche se leggermente in anticipo su alcuni aspetti. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare modifica dei dati |