Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 02.02.2023 | | |
| Mattino | 08:20 – 09:50  10:05 – 11:35 | Pomeriggio | - |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20 – 09:25 🡪 Nuova versione DB e schemi ER.  09:25 – 09:40 🡪 Nomenclatura diari corretta  09:40 – 09:50 🡪 Diario  10:05 – 10:30 🡪 Mansione vuota per NON volontari  10:30 – 11:00 🡪 Primo tentativo di indicare la referenza di un utente  11:00 – 11:25 🡪 Sviluppo di logica per referenza di un utente.  11:25 – 11:35 🡪 Diario e chiusura lavori |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho corretto tutte le falle messe in evidenza nel mio database. Ora le problematiche che può avere un volontario sono immagazzinate in una tabella e c’è un’altra tabella ponte per farne i collegamenti. Inoltre ho aumentato la dimensione dei VARCHAR, in alcuni casi a 30 in altri fino a 50. Infine ho corretto il problema con gli INT(20) dato che INT arriva sempre e comunque al massimo fino a 11.  I diari erano nell’ordine sbagliato, ne ho corretto la nomenclatura usando il formato yy.mm.dd.  I non volontari possono ora avere la mansione vuota, al posto che “other”.  Sto avendo dei problemi nell’indicare la referenza di un utente, il DB non è consistente e manca un dato, per questo devo svuotarlo e rifarlo.  Una volta rifatto il DB sono riuscito a iniziare con il piede giusto lo sviluppo della referenza nella pagina esplora. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono nei tempi previsti, anche se leggermente in anticipo su alcuni aspetti. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Terminare funzione per referenze  Commenti sul codice |