Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 07.02.2023 | | |
| Mattino | 08:20 – 09:50  10:05 – 11:35 | Pomeriggio | - |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20 – 09:50 🡪 Funzione mostrare referenze in pagina esplorativa  10:05 – 10:25 🡪\_Funzione mostrare referenze in pagina esplorativa  10:25 – 10:30 🡪 Diario  10:30 – 11:15 🡪 Commenti sul codice  11:15 – 11:25 🡪 Revisione lavoro e test  11:25 – 11:35 🡪 Diario e chiusura lavori |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Per la funzione delle referenze ho avuto, più che problemi, difficolta a livello di algoritmo, ho dovuto prendere molti accorgimenti e fare molti tentativi. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono nei tempi previsti, anche se questa funzione non era prevista (volevo farlo direttamente nella pagina utente). |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Modifica dei dati pagine utente |