Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 13.02.2023 | | |
| Mattino | - | Pomeriggio | 15:00 – 16:30 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 15:00 – 15:15 🡪 Ripresa lavoro e problema Gantt.  15:15 – 16:00 🡪 Aggiunta nuovo utente e trasformazione in volontario (infermiere)  16:00 – 16:25 🡪 Base implementazione pagina utente con dati medici  16:25 – 16:30 🡪 Diario e chiusura lavori |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Con le aggiunte fatte alla pagina di esplorazione sono rimasto un po’ indietro, devo parlarne con il committente. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in ritardo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare pagina utente con dati medici. |