Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 03.03.2023 | | |
| Mattino | 10:05 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 - 14:00 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 10:05 – 11:05 🡪 Risoluzione colori e idea per risoluzione filtro.  11:05 – 11:10 🡪 Diario  11:10 – 11:35 🡪 Modifica grafici DB  12:30 – 12:40 🡪 Modifica grafici DB  12:40 – 13:50 🡪 Ricerca in calendario.  13:50 – 14:00 🡪 Diario e chiusura lavori |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho risolto il problema dei colori. Modificare la stringa json per ogni evento era impossibile per il mio approccio on ajax, ho così inserito il colore dell’evento nel DB. Esso verrà impostato al momento della modifica della mansione del volontario. Quando verranno creati degli eventi saranno del colore di defautl impostato nel DB.  Ho completato buona parte se non tutta la ricerca nel calendario e il filtraggio degli utenti.  Devo ancora sistemare qualche particolare e fare piccoli aggiustamenti, oltre a testare per bene la funzione. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in ritardo, con questa funzione ho recuperato molto tempo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Aggiustamenti calendario |