Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 08.03.2023 | | |
| Mattino | - | Pomeriggio | 13:15 - 14:45 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| SETTIMANA FUORI ORARIO PR GITA  13:15 – 14:45 🡪 Tentativo per implementazione “eventi” sul calendario.  15:20 – 15:45 🡪 Nuovo tentativo per calendario + modifca ER |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non riesco a filtrare gli eventi dalla disponibilità, il problema è nel formare e concludere la query.  Domani ci lavoro.  Ho comunque modificato il diagramma ER, per essere in linea con le modifiche fatte al DB (campo per distinguere se degli eventi sono disponibilità o degli eventi del campo) |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sto rientrando nei tempi |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Aggiustamenti calendario |