Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 16.03.2023 | | |
| Mattino | 08:20 – 09:50  10:05 – 11:35 | Pomeriggio | - |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20 – 09:25 🡪 Fix pagina per gestione alloggi, stile e funzionalità  09:25 – 09:50 🡪 Progettazione e realizzazione schema DB per tabelle nuove  10:05 – 10:10 🡪 Progettazione e realizzazione schema DB per tabelle nuove  10:10 – 11:10 🡪 Creazione tabelle nuove + correzioni schemi  11:10 – 11:25 🡪 Revisione codice e correzione errori  11:25 – 11:35 🡪 Diario e chiusura lavori |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Una volta fatto il DB mi sono accorto che avevo bisogno un modo di associare una persona ad un alloggio.  Ho dovuto molte volte modificare gli schemi, man mano che riscontravo problemi. Aggiunto anche un campo per memorizzare il blocco in cui si trova la stanza, dato che la numerazione del campo non sembra avere molto senso.  1 – 99 🡪 Blocco 2  100 – 299🡪Blocco 3  300 – 399 🡪 Blocco 1  Ho inoltre inserito i dati di base nel database con le stanze e l’occupazione indicatami dal committente. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Nei tempi anche se sballati. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare pagina gestione alloggi. |