Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 22.03.2023 | | |
| Mattino | - | Pomeriggio | 12:30 – 14:00  14:15 - 15:45 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 12:30 – 13:45 🡪 Ripresa e fix sito  13:00 – 13:15 🡪 Discussione committente  13:15 – 14:00 🡪 Miglioramenti e bug fix sito + sviluppo gestione alloggi  14:15 – 15:00 🡪 Tentativo *deploy*  15:00 – 15:10 🡪 Diario  15:10 – 15:45 🡪 Gestione alloggi |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema in particolare, creata la pagina per la gestione degli alloggi, in corso l’adattamento per l’inserimento il Laravel.  Ho provato a fare il *deploy* sul sito, ma purtroppo non ha funzionato. Credo che il problema sia che in locale io lancio dei comandi per stabilire la connessione tra DB e sito, Inoltre le tabelle per il login vengono create anche esse da dei comandi.  Per la gestione degli alloggi ho parlato con il committente e abbiamo optato per una gestione con due tabelle. Nella prima appariranno gli utenti che non sono stati assegnati, nella seconda appariranno gli utenti che appartengono alla camera.  Le tabelle appariranno solo quando verrà selezionata una stanza.  NB domani, giovedì 23 marzo, sarò assente per motivi medici. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente in ritardo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare pagina per gestione alloggi. |